Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do

Wieloletniej Prognozy Finansowej za I  półrocze 2019 r.

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2018 | Wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . 2 3. 4. | Ubezpieczenie mienia gminnego Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślatkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo-uporządkowanie gospodarki odpadami Pełnienie inspektora ochrony danych osobowych- ochrona danych osobowych w Urzędzie Gminy Orchowo | 37 003,00 2 834 596,00 370 520,00 4 800,00 | 593,04 35 000,00 211 959,72 2 000,00 | 1,60 1,23 57,20 41,66 |
|  | OGÓŁEM | 3 246 919,00 | 249 552,76 | 7,68 |

W wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019  ujęto 4 zadania;

1/ Ubezpieczenie mienia gminnego- na dzień 30.06.2019 opłacono składkę do firmy ubezpieczeniowej  z tytułu dodatkowego ubezpieczenia mienia , natomiast rata za rok 2019 r zapłacona zostanie do 31  lipca 2019 zgodnie z harmonogramem . Zadanie jest  3 letnie  tj. od 2017-2019 roku.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo  na dzień 3.06.2019 wykonanie wynosiło 35 000 zł -wykonano projekt techniczny budowy kanalizacji. Na dzień 30.06.2019  w wyniku przetargu wyłoniony został  wykonawca robót, w związku z powyższym dalsze prace przewidziane są do wykonania w II półroczu

3/ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Orchowo- wydatkowano kwotę 211 959,72 zł  tytułem zapłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci za okres od  stycznia do czerwca 2019 r.

4/ Pełnienie inspektora ochrony danych osobowych- opłacono faktury za okres od  stycznia do czerwca 2019 roku w ilości 5 sztuk  a 400 zł miesięcznie