Załącznik  do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku

do Wieloletniej Prognozy Finansowej za  2019 r.

| L.p | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2019 | Wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo- Rękawczynek-Siedluchno-Różanna | 2 752 268,00 | 2 314 249,60 | 84,09 |
| 2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Orchowo | 370 520,00 | 406 185,40 | 109,63 |
| 3 | Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| 4 | Ubezpieczenie mienia gminnego | 37 003,00 | 36 950,94 | 99,86 |
|  | Razem | 3 164 591,00 | 2 7562 185,94 | 87,20 |

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 przyjęto do realizacji 4 zadania  Na dzień 31.12.2019 w zakresie zadania :

Budowa kanalizacji sanitarnej  Orchowo-Myślątkowo- Rękawczynek-Siedluchno-Różanna.  W okresie od kwietnia do końca sierpnia na terenie miejscowości Różanna, Siedluchno, Myślątkowo i Rękawczynek została przeprowadzona inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej. W sumie na terenie poszczególnych miejscowości, w których była budowana

kanalizacja sanitarna ułożono 6 km 684 m 29 cm rur, oraz zainstalowano 196  studzienek włączeniowych, rewizyjnych, zbiorczych wykonanych z tworzywa oraz  betonu.

Ze względu na ukształtowanie terenu podczas budowy kanalizacji niezbędny był również montaż przepompowni ścieków,  pod względem budowy przepompownia jest urządzeniem zbiornikowo-tłocznym wyposażonym w armaturę hydrauliczną, elementy instalacji oraz system sterowania. System sterowania odpowiada za prawidłową pracę oraz pompowanie ścieków w określonym tempie przepływu. Zastosowane sterowniki na nowo powstałych przepompowniach są integralne z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu, znajdującym się na oczyszczalni ścieków w Osówcu. Zastosowany system pozwala zdalnie śledzić pracę każdej przepompowni oraz umożliwia zmianę poszczególnych parametrów.  Wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwi podłączenie się do zbiorowego sytemu odprowadzania ścieków 404 mieszkańcom w wyżej wymienionych miejscowościach.

W ramach dofinansowania do budowy kanalizacji sanitarnej uzyskano, również środki na dostarczenie i montaż prasy do odwadniania osadu ściekowego, która została zainstalowana na oczyszczalni ścieków w Osówcu. Prasa umożliwia koncentracje osadu poprzez jego odwodnienie  i zmniejszenie objętości tym samym zmniejszenia ilości dotychczas wykorzystywanego rolniczo osadu

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Orchowo- opłacono fv za odbieranie śmieci przez firmę, która zgodnie z przeprowadzoną procedurą   przetargową zadanie to wykonywała na rzecz gminy Orchowo

Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych- opłacono FV wystawiane zgodnie z podpisana umową w okresach miesięcznych tj. 12 miesięcy  x 400,00 zł

Ubezpieczenie mienia gminnego- zapłacono II raty  tytułem  ubezpieczenia mienia  należącego do Urzędu  Gminy Orchowo, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie.