Załącznik do

Uchwały Nr XXVII/180/08

Rady Gminy Orchowo

z dnia 27 grudnia 2008r.

Harmonogram powierzonych do realizacji zadań projektu „Uporządkowanie Gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” realizowanego przez Inwestora Zastępczego – Związek Międzygminny: Koniński Region Komunalny”.

I etap:

- wykonanie opracowań w ramach pomocy technicznej (I-IV kwartał 2009)

II etap:

- wykonanie dokumentacji technicznej dla poszczególnych zadań (I kwartał 2010 – II kwartał 2011)

III etap:

- wykonanie robót budowlanych (IV kwartał 2011 – IV kwartał 2013) polegających na:

a) budowie i wyposażeniu 22 punktów selektywnego gromadzenia odpadów,

b) budowie i wyposażeniu punktu selektywnego gromadzenia odpadów, w tym:

wielkogabarytowych i niebezpiecznych

c) rekultywacja składowiska odpadów o powierzchni 10.100 m2 ok. 30.000 m3

w Skubarczewie

Szacunkowa wartość zadania wynosi 760.000,00 zł.

Słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.