Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do

Wieloletniej Prognozy Finansowej za I  półrocze 2017 r.

| L.p | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2017 | Wykonanie | % realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5. 6 . | Ubezpieczenie mienia gminnego Dowożenie uczniów do szkół - Wywóz odpadów komunalnych Zakup energii Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo | 37 003,00 95 936,40 346 086,00 118 840,00 20 000,00 80 000,00 | 9 777,00 29 265,75 190 217,70 47 081,09 3 952,49 0,00 | 26,42 30.72 54,96 39,62 19,76 0,00 |
|  | OGÓŁEM | 697 865,40 | 280 294,03 | 40,16 |

W wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017  ujęto 6 zadań;

1/ Ubezpieczenie mienia gminnego- na dzień 30.06.2017 opłacono 2 raty składki do firmy ubezpieczeniowej  wyłonionej w  wyniku przetargu nieograniczonego.

2/ Dowożenie uczniów do szkół-  w I półroczu wydatkowano kwotę 29 265,75 zł za usługę dowozu dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie przez  firmy prywatne wyłonione w przeprowadzonym przetargu.

3/ Wywóz odpadów komunalnych- opłacono FV  za okres  od stycznia do czerwca 2017   wystawione przez firmę dokonującą  wywozu odpadów

4/Zakup energii- opłacono FV za zużycie energii w obiektach należących do Gminy Orchowo

5/ Budowa kanalizacji sanitarnej  dla m. Orchowo, Myślątkowo, Różanna, Siedluchno i Rękawczynek w gminie Orchowo – wydatkowano kwotę 3 952,49 zł Oddano do użytkowania odcinek kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej od przepompowni P5 do przepompowni P6, wybudowanie tego odcinka umożliwiło podłączenie się  do kanalizacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Różannie, budynkom mieszkalnym, które liczą 20 rodzin oraz 7 domów jednorodzinnych. Dalsza część inwestycji będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania  ze środków zewnętrznych- Urząd Marszałkowski woj. Wielkopolskiego, w ramach programu 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa. Nabór odbędzie się  od 29.09 do 20.11.2017r

6/ Przebudowa drogi gminnej Myślątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo- Przygotowano dokumentację do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), wykup gruntów zaplanowano na II połowę 2017r

.